فاهم عليك، وقفنا عند نقطة ممتازة فعلًا. هذا ملخص دقيق حتى نعرف أين وصلنا بدون ما نضيع.

## أمس — Stage 1: أساس اللعبة

أمس بنينا الهيكل الأساسي لـ Saba Journey وحفظناه على GitHub في الفرع:

feature/game-engine-foundation

وآخر نسخة محفوظة كانت:

9647a47

الذي أنجزناه أمس كان: تشغيل Flame، عالم SabaWorld، حركة اللاعب يمين/يسار، القفز والجاذبية، حدود العالم، الكاميرا التي تتبع اللاعب، الخلفية الصحراوية والجبال والأطلال، العملات، عدو أولي، صحة اللاعب، وواجهة HUD تعرض الصحة والعملات والمستوى.

وفي نهاية أمس تأكدنا أن:

git status

nothing to commit, working tree clean

يعني نقطة البداية كانت محفوظة وآمنة.

# اليوم — Stage 2 وما بعده

اليوم نقلنا المشروع من مجرد نموذج يتحرك إلى لعبة فعلية فيها Gameplay.

| النظام | ما أنجزناه |
| --- | --- |
| ⚔️ Combat | اللاعب أصبح يهاجم |
| 👹 Enemy Health | العدو لديه 100 HP ويموت بعد الضربات |
| ❤️ Player Damage | العدو ينقص صحة اللاعب |
| 💥 Hit Effects | وميض وضربة وKnockback |
| ☠️ Game Over | عند وصول صحة اللاعب إلى 0 |
| 🔄 Retry | إعادة تشغيل المرحلة |
| 🧰 Treasure Chest | صندوق يعطي 5 عملات |
| 🚪 End Gate | بوابة نهاية المرحلة |
| 🏆 Victory | شاشة فوز |
| ⭐ Level System | Level 1 وLevel 2 |
| ➡️ Next Level | الانتقال من المرحلة الأولى للثانية |
| 🚩 Checkpoint | نقطة حفظ داخل المرحلة |
| 💾 LevelProgress | بدأنا نظام حفظ حالة المرحلة |
| 🪙 Coin Save | العملات المجمعة لا يفترض أن ترجع بعد Retry |
| 👹 Enemy Save | أضفنا IDs للأعداء لحفظ الأعداء المقتولين |
| 🧰 Chest Save | أضفنا حفظ حالة الصندوق المفتوح |

## والأهم: بنينا LevelProgress

الملف:

lib/features/game/levels/level_progress.dart

وأصبح مسؤولًا عن الاحتفاظ بـ:

🚩 Checkpoint

🪙 Collected Coins

👹 Defeated Enemies

🧰 Opened Chests

❤️ Player Health

وهذا هو الأساس الذي سنستخدمه لاحقًا في Save Game الحقيقي.

## أين توقفنا بالضبط؟

آخر شيء كتبناه كان ربط:

TreasureChest

↓

LevelProgress

حتى السيناريو يصبح:

فتح الصندوق

↓

+5 Coins

↓

يموت اللاعب

↓

RETRY

↓

الصندوق يبقى مفتوحًا

↓

لا يعطي +5 مرة ثانية

لكن هذه آخر خطوة لم تؤكد لي بعد أنك اختبرتها بنجاح، لذلك عندما نرجع نبدأ باختبارها أولًا، ولا نضيف شيئًا جديدًا مباشرة.

# ماذا بقي من مرحلة الـGameplay؟

الخطوات القريبة القادمة ستكون تقريبًا:

اختبار Chest Save

↓

حفظ صحة اللاعب عند Checkpoint

↓

تثبيت نظام Checkpoint كامل

↓

تحسين Level 1 و Level 2

↓

Pause

↓

Objectives / Missions

↓

Sounds

↓

اختبار كامل

وبعد ما نثبت هذه الأنظمة نبدأ المرحلة التي سألتني عنها سابقًا:

# 🎨 Art & Polish

هنا نحول الشكل الحالي إلى لعبة حقيقية احترافية:

الشخصية المؤقتة → بطل سبئي حقيقي

العدو المؤقت → تصميم عدو حقيقي

المستطيلات → Sprites

الحركة → Idle / Walk / Run / Jump / Attack

الخلفيات → بيئة سبئية احترافية

الأزرار → Game UI حقيقي

الأطلال → معابد ونقوش يمنية

الضرب → Particles + Effects

الصوت → Music + SFX

### تقديرنا الآن

من ناحية الأنظمة البرمجية الأساسية للعبة نحن تقريبًا عند:

55–60%

أما من ناحية لعبة احترافية نهائية جاهزة للنشر فنحن تقريبًا عند:

35–40%

لأن الجزء الكبير المتبقي سيكون الرسومات والأنيميشن والصوت وتصميم المراحل والاختبارات والـPolish.

والأهم: نحن الآن في نقطة ممتازة للتوقف اليوم، لأن الذي بنيناه اليوم كثير. عند عودتنا سأبدأ معك حرفيًا من:

اختبار حفظ Treasure Chest بعد Retry، ثم إكمال حفظ الصحة عند Checkpoint.

وبكذا ما نعيد ولا خطوة من البداية.